

| **1. Resumen avance Proyecto APT** |
| --- |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |

| Resumen de avance proyecto APT | ***Resumen de avance:*** *Durante el periodo reciente, hemos implementado varias funcionalidades clave en el proyecto. Se añadieron las siguientes características:*   * ***Carrito de Compras:*** *Se implementó un carrito que permite a los usuarios seleccionar y almacenar productos que desean adquirir, mejorando la experiencia de compra y facilitando la gestión de los productos deseados.* * ***Descripciones de Productos:*** *Se incorporan descripciones detalladas de los productos, lo cual ofrece a los clientes información relevante que les ayuda a tomar decisiones de compra informadas.* * ***Sistema de Login:*** *Agregamos una función de inicio de sesión para que los usuarios puedan acceder a cuentas personalizadas y registrar sus compras, permitiendo una experiencia de compra más segura y personalizada.* * ***Calculadora BTU:*** *Se integró una calculadora BTU que permite a los clientes estimar el equipo adecuado para sus necesidades, dependiendo de los metros cuadrados del espacio que desee climatizar, lo cual facilita una compra más adecuada a sus requerimientos.* |
| --- | --- |
| Objetivos | *No se han realizado ajustes significativos en los objetivos generales del proyecto. Sin embargo, se han agregado pequeñas metas orientadas a mejorar la experiencia de usuario y a ofrecer un servicio más personalizado mediante la integración de la calculadora BTU y las descripciones detalladas de los productos.* |
| Metodología | *Opcional en caso de ajuste* |
| **2. Monitoreo del Plan de Trabajo** |
| Evidencias de avance | *presentaremos las evidencias que tenemos actualmente en github, ya que ahí almacenamos nuestro desarrollo, tanto de documentación, como el desarrollo de la aplicación web.*  *Con el fin de que pueda ser visualizado por los docentes.* |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable[[1]](#footnote-0) | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| *-Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo a los requerimientos de la organización.  -Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos de acuerdo a los requerimientos de la organización  -Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio de acuerdo los requerimientos de la organización y estándares de la industria.* | *Análisis de requerimientos          Diseño de consultas SQL           Análisis de requerimientos del negocio* | *Equipo de análisis            MySql             documentos de requerimientos, entrevistas con stakeholders* | *3 semanas            3 semanas             4 semanas* | *Luis Maureira            Angel Nuñez             Nicolas Luna* |  | *Completado            En curso             Completado* | *Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado.* |

| **3. Ajustes a partir del monitoreo** |
| --- |
| Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis. |

| Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo:  **Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo:**  **Facilitadores:**   * Buena comunicación entre el equipo de trabajo. * Buenas prácticas de programación. * Una buena gestión del tiempo. * En caso de que se presente en alguna tarea se resuelve entre todo el equipo. * **Dificultades:** Algunos problemas recurrentes han sido la dificultad para encontrar información específica sobre algunas funcionalidades avanzadas y la presencia de errores en la programación. Para resolver estos problemas, hemos consultado más fuentes de documentación y hemos realizado pruebas adicionales para depurar el código. |
| --- |

| Actividades ajustadas o eliminadas:  *No se han eliminado actividades, ya que hemos podido implementar todas las funciones principales. La precisión en la búsqueda de fuentes y el enfoque en resolver errores fueron clave para el éxito de estas actividades.* |
| --- |

| Actividades que no has iniciado o están retrasadas:  *Actualmente, todas las actividades clave se han completado según el cronograma. Para asegurar que las próximas tareas continúen a tiempo, hemos adoptado estrategias como verificar la viabilidad técnica con antelación y aplicar mejoras en la calidad del código para reducir errores futuros.* |
| --- |

1. En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante. [↑](#footnote-ref-0)