

# Reporte avance del proyecto

**[N.L.A Climatización]**

**Período: [13/08/2024] al [03/09/2024] Organización: [Empresa / Organización] Cliente: [Gerhard Pablo Luna Rojas]**

**Gerente del Proyecto: [Nombre del Gerente]**



## Agenda

* Estado de compromisos del período anterior
* Indicadores y Proyecciones
* Causas de desviación y acciones correctivas
* Logros del período
* Estado actual de incidentes
* Estado actual de riesgos
* Estado actual de solicitudes de cambios
* Logros planificados para el próximo período
* Compromisos para el próximo período



## Estado de compromisos del período

| Compromiso / Pendiente / Actividad | Responsable | Fecha Compromiso | Descripción del Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Discusión: Decidimos proceder con la elaboración de los documentos correspondientes a la Fase 1 y definir las fechas específicas para su avance.  Decisiones: Abordaremos los documentos con anticipación y avanzaremos en la página web una vez realizado los documentos de la Fase 1. | Nicolas Luna: Product Owner  Luis Maureira: Scrum Master  Angel Nuñez: Equipo de Desarrollo | 21/08/2024 | Cerrado |
| Discusión sobre viabilidad técnica y expectativas del cliente Identificación de funcionalidades críticas  Negociación y ajustes en el cronograma  Acuerdos y compromisos  Plan de seguimiento  Cierre de la reunión | Nicolas Luna: Product Owner  Luis Maureira: Scrum Master  Angel Nuñez: Equipo de Desarrollo | 25/08/2024 | Cerrado , |



## Causas de desviación y acciones correctivas

| Grupo de Actividades | Medición de la Desviación | Responsable de la Actividad | Causa de la desviación | Acciones Correctivas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo del mockup | Tiempo | Equipo de desarrollo | Ha tomado demasiado tiempo realizar un mockup de la página, siendo que es algo sencillo de completar. | Organizar nuestro tiempo, y maximizar el rendimiento de este. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |



## Logros del período

* Documentos de requerimientos / Logro / Hito 1
* Casos de uso / Logro / Hito 2
* Diagrama de clases / Logro / Hito 3
* Diagramas de actividad / Logro / Hito 4
* Mer / Logro / Hito 5



## Estado actual de riesgos

| Riesgo | Impacto | Plan de Respuesta al Riesgo | Responsable del Plan de Respuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| Falta de experiencia | Al ser el primer proyecto real del equipo la falta de experiencia nos podría jugar una mala pasada en temas de la calidad del proyecto final. | Capacitarnos en las habilidades que menos dominamos. | Nicolas Luna |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |



## Estado actual de las solicitudes de cambio

| Número de Solicitud de Cambio | Fecha | Descripción del Cambio | Impacto del Cambio | Aprobador | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aún no existen solicitudes de cambio, en la segunda fase quizás tendremos alguna solicitud de cambio. | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |



## Logros planificados para el próximo período

* Desarrollo del Backend / Logro / Hito 1
* Comenzar pruebas unitarias / Logro / Hito 2
* Desarrollo Front-End / Logro / Hito 3
* Integración de plataformas / Logro / Hito 4